PROJECT DOCUMENT

点餐终端项目开发文档

难度等级二（80~90分）｜3天开发计划

| 项目名称 | 项目一：点餐终端（或点菜机） |
| --- | --- |
| 实现范围 | 覆盖难度等级一，并实现难度等级二新增功能 |
| 开发周期 | 3天 |
| 技术方向 | Qt Widgets / C++ / 数据库 / 客户端-服务器通信 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 生成日期 | 2026-05-09 |

本期目标：在 3 天内完成一个可演示、可答辩的点餐终端系统。重点完成菜单下发、菜单展示、数量选择、购物车、订单上传、数据库保存、客户端/服务器端时间显示等核心功能。

# 一、项目概述

本项目是一个模拟餐厅自助点餐场景的桌面端系统，主要由客户端和服务器端两部分组成。客户端面向顾客，用于查看菜单、选择菜品、加入购物车和提交订单；服务器端面向餐厅后台，用于菜单管理、订单接收、订单查看和数据库维护。

本阶段项目目标控制在难度等级二，即在完成基础点餐流程的基础上，增加客户端与服务器端实时显示时间、客户端购物车管理等功能，使项目具备完整的演示价值。

范围说明：难度等级三中的“线程显示时间、HTTP 获取天气、ListWidget 皮肤控件”等功能暂不纳入本次 3 天开发计划，可作为后续扩展。

# 二、项目建设目标

完成客户端与服务器端两个 Qt 界面程序。

服务器端能够读取数据库中的菜单，并下发给客户端。

客户端能够使用 QListWidget 自定义条目展示菜单。

用户能够选择菜品数量、加入购物车、修改购物车内容并自动计算总价。

客户端能够提交包含餐桌号、就餐人数、订单明细、总价和时间的订单。

服务器端能够接收订单，并将订单保存到数据库中。

客户端与服务器端均能够使用 QTimer 实时显示当前时间。

# 三、需求范围确认

## 3.1 难度等级一：基础功能

| 端 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务器端 | 菜单下发 | 服务器支持把菜单数据发送给客户端。 |
| 服务器端 | 订单接收 | 服务器支持接收客户端上传的用户订单。 |
| 服务器端 | 订单显示 | 支持通过数据库视图或表格控件显示用户订单。 |
| 服务器端 | 菜单库存显示 | 支持通过数据库视图或表格控件显示菜单库存。 |
| 服务器端 | 数据库操作 | 数据库支持菜单和订单的增删改查操作。 |
| 客户端 | 获取菜单 | 客户端能够从服务器获取菜单信息。 |
| 客户端 | 菜单展示 | 菜单显示到 QListWidget 自定义条目中。 |
| 客户端 | 数量选择 | 自定义条目中支持选择菜品数量。 |
| 客户端 | 订单生成 | 支持根据所选菜品生成详细订单，并计算总价。 |
| 客户端 | 订单上传 | 支持把订单详情、总价、餐桌号上传到服务器。 |
| 客户端 | 就餐人数 | 支持选择当前餐桌就餐人数。 |

## 3.2 难度等级二：本期新增功能

| 端 | 新增功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务器端 | 定时器显示时间 | 服务器端界面使用 QTimer 每秒刷新当前时间。 |
| 客户端 | 定时器显示时间 | 客户端界面使用 QTimer 每秒刷新当前时间。 |
| 客户端 | 购物车功能 | 支持添加菜品、修改数量、删除菜品、清空购物车和重新计算总价。 |

# 四、系统角色与模块划分

| 角色 | 主要职责 | 核心界面/模块 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 供顾客浏览菜单、选择菜品、管理购物车、提交订单。 | 菜单列表、购物车、餐桌号、就餐人数、总价、提交按钮、时间显示。 |
| 服务器端 | 供后台管理菜单、查看库存、接收订单、保存订单数据。 | 菜单管理区、订单显示区、数据库连接区、时间显示。 |
| 数据库 | 保存菜单数据、订单主表、订单详情表，支撑增删改查。 | dish 表、orders 表、order_detail 表。 |

# 五、系统总体流程

系统整体流程可以理解为：服务器先启动并连接数据库，客户端再连接服务器并请求菜单，用户在客户端完成点餐后提交订单，服务器接收订单并写入数据库。

| 步骤 | 流程节点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器启动 | 初始化界面，连接数据库，准备监听客户端请求。 |
| 2 | 加载菜单 | 服务器从数据库读取菜品名称、价格、库存、状态等数据。 |
| 3 | 客户端启动 | 客户端连接服务器，并发起菜单请求。 |
| 4 | 菜单下发 | 服务器把菜单数据以 JSON 或自定义协议格式返回给客户端。 |
| 5 | 菜单展示 | 客户端把菜单渲染到 QListWidget 自定义条目中。 |
| 6 | 加入购物车 | 用户选择菜品数量后，点击加入购物车。 |
| 7 | 订单计算 | 系统根据单价和数量自动计算小计与总价。 |
| 8 | 提交订单 | 客户端上传餐桌号、就餐人数、订单详情和总价。 |
| 9 | 订单保存 | 服务器接收订单后写入订单主表和订单详情表。 |
| 10 | 后台展示 | 服务器端界面刷新订单列表，完成一次点餐闭环。 |

# 六、数据库设计

## 6.1 菜单表：dish

| 字段名 | 类型建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dish_id | INTEGER / INT | 菜品编号，主键。 |
| dish_name | VARCHAR(50) | 菜品名称。 |
| price | DECIMAL(10,2) | 菜品单价。 |
| stock | INTEGER / INT | 菜品库存。 |
| description | VARCHAR(255) | 菜品描述，可为空。 |
| status | INTEGER / INT | 菜品状态：1 表示上架，0 表示下架。 |

## 6.2 订单主表：orders

| 字段名 | 类型建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| order_id | INTEGER / INT | 订单编号，主键。 |
| table_no | VARCHAR(20) | 餐桌号。 |
| people_count | INTEGER / INT | 就餐人数。 |
| total_price | DECIMAL(10,2) | 订单总价。 |
| create_time | DATETIME | 下单时间。 |
| status | INTEGER / INT | 订单状态，例如已下单、已完成、已取消。 |

## 6.3 订单详情表：order_detail

| 字段名 | 类型建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| detail_id | INTEGER / INT | 订单详情编号，主键。 |
| order_id | INTEGER / INT | 所属订单编号，关联 orders.order_id。 |
| dish_id | INTEGER / INT | 菜品编号，关联 dish.dish_id。 |
| dish_name | VARCHAR(50) | 菜品名称，冗余保存便于历史查询。 |
| price | DECIMAL(10,2) | 下单时菜品单价。 |
| count | INTEGER / INT | 购买数量。 |
| subtotal | DECIMAL(10,2) | 小计金额，等于 price × count。 |

# 七、客户端功能设计

## 7.1 菜单展示模块

客户端接收到服务器返回的菜单数据后，将每一道菜封装成一个自定义 QWidget，再插入 QListWidget。每个条目建议包含菜名、价格、库存、数量选择框和“加入购物车”按钮。

| 界面元素 | 建议控件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 菜品名称 | QLabel | 显示菜名。 |
| 价格 | QLabel | 显示单价。 |
| 库存 | QLabel | 显示剩余库存。 |
| 数量 | QSpinBox | 选择购买数量，最小值建议为 0 或 1。 |
| 加入购物车 | QPushButton | 把当前菜品加入购物车。 |

## 7.2 购物车模块

购物车是难度等级二的核心新增功能。它的作用是先暂存用户已经选择的菜品，用户可以在最终提交前修改数量或删除菜品。

| 功能 | 说明 | 实现建议 |
| --- | --- | --- |
| 添加菜品 | 把菜单中的菜品加入购物车。 | 如果购物车已有该菜品，则累加数量。 |
| 修改数量 | 修改购物车中某个菜品的数量。 | 使用 QSpinBox 或“+ / -”按钮。 |
| 删除菜品 | 从购物车中移除某个菜品。 | 每个购物车条目提供删除按钮。 |
| 清空购物车 | 一次性删除所有已选菜品。 | 提交成功后建议自动清空。 |
| 计算总价 | 自动计算所有菜品的小计和总计。 | 每次添加、修改、删除后重新计算。 |

## 7.3 订单提交模块

订单提交时，客户端需要把餐桌号、就餐人数、订单详情、总价、下单时间等信息打包发送给服务器。为了便于解析，建议使用 JSON 格式。

{ "table_no": "A01", "people_count": 3, "total_price": 89.00, "create_time": "2026-05-09 11:30:00", "items": [ {"dish_id": 1, "dish_name": "宫保鸡丁", "price": 28.00, "count": 2, "subtotal": 56.00}, {"dish_id": 2, "dish_name": "米饭", "price": 3.00, "count": 3, "subtotal": 9.00} ] }

## 7.4 客户端界面建议

┌────────────────────────────────────────────┐ │ 当前时间：2026-05-09 11:30:00 │ ├───────────────────────┬────────────────────┤ │ 菜单列表区域 │ 购物车区域 │ │ 菜名 价格 数量 加入 │ 菜名 数量 小计 删除 │ ├───────────────────────┴────────────────────┤ │ 餐桌号：A01 就餐人数：3 总价：89.00 │ │ 提交订单 │ └────────────────────────────────────────────┘

# 八、服务器端功能设计

## 8.1 菜单下发

服务器端从数据库读取处于上架状态的菜品，并在客户端请求菜单时返回。返回内容至少包括菜品编号、菜名、价格、库存和状态。

## 8.2 订单接收与保存

服务器端接收客户端上传的订单数据后，先写入 orders 订单主表，再逐条写入 order_detail 订单详情表。为了避免部分写入失败，建议使用事务处理。

## 8.3 时间显示

服务器端和客户端都需要显示当前时间。实现上可以共用同一套 QTimer 逻辑：创建 QTimer，每隔 1000ms 触发一次 timeout 信号，在槽函数中读取系统当前时间并更新 QLabel。

QTimer *timer = new QTimer(this); timer->setInterval(1000); connect(timer, &QTimer::timeout, this, [=]() { QString timeStr = QDateTime::currentDateTime() .toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"); ui->timeLabel->setText(timeStr); }); timer->start();

# 九、3天开发计划

| 日期 | 时间段 | 任务 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 上午 | 创建客户端与服务器端 Qt 项目；确定数据库类型和表结构。 | 项目工程目录、数据库表设计。 |
| 第1天 | 下午 | 服务器端连接数据库，读取菜单数据；客户端完成基础界面布局。 | 服务器可读取菜单；客户端主界面成型。 |
| 第1天 | 晚上 | 实现客户端连接服务器并请求菜单；将菜单显示到 QListWidget。 | 客户端可显示服务器下发的菜单。 |
| 第2天 | 上午 | 实现菜品数量选择、订单明细生成和小计计算。 | 可选择菜品数量并生成订单明细。 |
| 第2天 | 下午 | 实现总价计算、餐桌号输入、就餐人数选择。 | 订单信息完整。 |
| 第2天 | 晚上 | 实现订单上传服务器，服务器解析订单数据。 | 客户端可提交订单，服务器可接收订单。 |
| 第3天 | 上午 | 实现客户端和服务器端 QTimer 时间显示。 | 两端界面均可实时显示时间。 |
| 第3天 | 下午 | 实现购物车添加、修改数量、删除菜品、清空购物车。 | 购物车功能可完整演示。 |
| 第3天 | 晚上 | 联调数据库保存、界面优化、异常测试、准备答辩演示流程。 | 系统达到难度等级二验收要求。 |

# 十、验收标准

## 10.1 基础功能验收

| 验收项 | 是否必须 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 客户端可以连接服务器 | 是 | 启动客户端后能够成功请求服务器数据。 |
| 客户端可以获取菜单 | 是 | 菜单数据能从服务器返回到客户端。 |
| 菜单可以显示到界面 | 是 | QListWidget 能正确显示菜品信息。 |
| 可以选择菜品数量 | 是 | 每个菜品可以设置购买数量。 |
| 可以计算订单总价 | 是 | 总价与菜品单价、数量匹配。 |
| 可以填写餐桌号和就餐人数 | 是 | 订单提交前信息完整。 |
| 可以上传订单 | 是 | 服务器能收到客户端订单。 |
| 订单可以保存到数据库 | 是 | 订单主表和订单详情表均有数据。 |

## 10.2 难度等级二功能验收

| 验收项 | 是否必须 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 客户端显示当前时间 | 是 | 时间每秒刷新一次。 |
| 服务器端显示当前时间 | 是 | 时间每秒刷新一次。 |
| 可以将菜品加入购物车 | 是 | 点击按钮后购物车出现该菜品。 |
| 可以修改购物车菜品数量 | 是 | 修改数量后小计和总价同步变化。 |
| 可以删除购物车菜品 | 是 | 删除后购物车和总价刷新。 |
| 可以清空购物车 | 建议实现 | 点击清空后购物车无数据。 |
| 购物车自动计算总价 | 是 | 添加、修改、删除后总价准确。 |

# 十一、关键技术点

| 技术点 | 作用 | 建议掌握程度 |
| --- | --- | --- |
| Qt Widgets | 完成客户端和服务器端窗口界面。 | 熟悉布局、控件、信号槽。 |
| QListWidget 自定义条目 | 实现菜单卡片和购物车条目。 | 重点掌握 setItemWidget。 |
| QSpinBox | 用于选择菜品数量和就餐人数。 | 掌握最小值、最大值、valueChanged 信号。 |
| QTimer | 实现实时显示时间。 | 掌握 timeout 信号。 |
| QDateTime | 获取和格式化当前时间。 | 掌握 toString 格式。 |
| 数据库 CRUD | 保存菜单、订单和订单详情。 | 掌握 insert、select、update、delete。 |
| JSON / 协议格式 | 封装菜单和订单数据。 | 能完成序列化与反序列化。 |
| TCP/HTTP 通信 | 实现客户端和服务器端数据交换。 | 至少掌握一种通信方式。 |

# 十二、风险与解决方案

| 风险点 | 表现 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 通信协议不清晰 | 客户端收到数据后无法正确解析。 | 提前约定 JSON 字段，先用固定测试数据联调。 |
| 购物车总价计算错误 | 修改数量后总价没有同步更新。 | 统一写一个 updateTotalPrice() 函数，所有变更都调用它。 |
| 数据库写入不完整 | 订单主表写入成功，但详情表失败。 | 使用事务，失败时回滚。 |
| 界面控件过多 | 布局混乱，演示效果差。 | 菜单区和购物车区左右分栏，底部统一放订单信息。 |
| 3天时间紧张 | 功能做不完。 | 先完成主流程，再补充界面优化和扩展功能。 |

# 十三、答辩演示建议

先启动服务器端，展示数据库连接、菜单数据和当前时间显示。

启动客户端，点击获取菜单，展示服务器下发菜单。

选择多个菜品并加入购物车，展示购物车数量修改、删除和总价变化。

填写餐桌号和就餐人数，点击提交订单。

切回服务器端，展示服务器成功接收订单并保存到数据库。

最后说明本项目已完成难度等级二，后续可扩展天气获取、线程显示时间和界面皮肤美化。

# 十四、项目最终效果

项目完成后，顾客可以在客户端查看菜单、选择菜品、加入购物车、修改数量、删除菜品、查看总价并提交订单。服务器端可以下发菜单、接收订单、保存订单并显示订单数据。客户端和服务器端均能够实时显示当前时间。整体功能达到难度等级二（80~90分）的要求。